**MESTO SPIŠSKÁ BELÁ**

**Akčný plán stavebných a iných investičných akcií mesta v roku 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Názov akcie / projektu**  | **Zdroje financovania** |  **Popis akcie** |
| 1 | Stavebná úprava chodníka na ul. Mierovej pred materskou školou | Z rozpočtu mesta na rok 2017 | Rekonštrukcia chodníka – osadenie obrubníkov a položenie betónovej dlažby – šírková úprava súčasného chodníka  |
| 2 | Vybudovanie chodníka na Družstevnej ulici  | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Vybudovanie nového chodníka od RD č. 29 po Zimnú 34 (po budovu bývalej základnej školy)  |
| 3 | Rekonštrukcia budova Letnej 5 – elokované pracovisko materskej školy  | z rozpočtu mesta na rok 2017  | Kompletná rekonštrukcia interiéru - zriadenie 2 oddelení materskej školy (spálňa, herňa, šatňa) – dotácia na to vo výške 180 tis. EUR |
| 4 | Stavebná úprava chodníka na Medňanského ulici v Strážkach od kostola po bývalú sálu (3. etapa)  | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka a nahradenie novým povrchom - betónovou dlažbou s osadením cestných obrubníkov  |
| 5 | Rekonštrukcia Parku Štefánikova (3. etapa) | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Stavebnú úprava chodníkov okolo budovy bývalej materskej školy na Letnej ul. č. 5 vrátane osadenia nového oplotenia od záhrady evanjelického kostola (realizácia až po ukončení rekonštrukcie budovy pred spustením prevádzky škôlky)  |
| 6 | Stavebná úprava chodníka na Kúpeľnej ulici od č. 15 po č. 61 | z rozpočtu mesta na rok 2017  | Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka a nahradenie novým povrchom - betónovou dlažbou s osadením chodníkových obrubníkov  |
| 7 | Stavebná úprava chodníka na ulici 1. mája od Sintri po Novú ulicu | z rozpočtu mesta na rok 2017  | Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka a nahradenie novým povrchom - betónovou dlažbou s osadením chodníkových obrubníkov  |
| 8 | Stavebná úprava chodníka na Novej ulici od č. 1 po č. 11 po oboch stranách a od č. 22 po Kúpeľnú ulicu  | z rozpočtu mesta na rok 2017  | Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka a nahradenie novým povrchom - betónovou dlažbou s osadením chodníkových obrubníkov  |
| 9 | Stavebná úprava chodníka na ulici Osloboditeľov – po strane domov nepárnymi číslami | z rozpočtu mesta na rok 2017  | Položenie nového asfaltu na súčasný asfaltový chodník a vjazdy do dvorov rodinných domov, ktoré sú v havarijnom stave (predtým realizácie novej telekomun. siete T-COM-u v chodníku)  |
| 10 | Modernizácia verejného osvetlenia – ul. 1. mája od č. 29 po ul. Novú  | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia (existujúce svietidlá sa premontujú)  |
| 11 | Modernizácia verejného osvetlenia – Krátka ulica | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia (existujúce svietidlá sa premontujú) |
| 12 | Modernizácia verejného osvetlenia – Nová ul. Od č. 1 po č. 11 a od č. 22 po Kúpeľnú ulicu  | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia (existujúce svietidlá sa premontujú) |
| 13 | Modernizácia verejného osvetlenia – Hviezdoslavova ulica 59-63 | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia (existujúce svietidlá sa premontujú) |
| 14 | Modernizácia verejného osvetlenia – Družstevná ulica od č. 87 až po 95 (od Geomery po Drepal) | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia (existujúce svietidlá sa premontujú) |
| 15 | Modernizácia verejného osvetlenia – Novomeského ulica | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD (existujúce podzemné vedenie sa nahradí novým) sa využijú výkopové práce na vybudovanie nového podzemného vedenia s novými stĺpmi verejného osvetlenia a s novými svietidlami – súčasné vedenie nespĺňa technické normy – vzdialenosti medzi existujúcimi stĺpmi |
| 16 | Výstavba hokejbalovej (športovej) haly - pri futbalovom štadióne na Športovej ulici  | Z dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu mesta a za iných zdrojov | Prepracovať projektovú dokumentáciu na montovanú športovú halu (hokejbalovú) halu a realizovať výstavbu tejto haly etapovite – v roku 2017 realizovať 1. etapu - hrubá stavba s opláštením  |
| 17 |  Cyklotrasa Spišská Belá – Kežmarok  | Zdroje EÚ – projekt cezhraničnej spolupráce SR-PL+ rozpočet mesta 2017 | Ide o výstavbu časti nového cyklochodníka na úseku Kežmarok – Spišská Belá v dĺžke cca 2,1 km (1. etapa) - bude mať asfaltový povrch – príprava v roku 2016 a realizácia v roku 2017 v prípade úspešnosti cezhraničného projektu  |
| 18 |  Cyklotrasa Tatranská Kotlina – Ždiar (Kardolína)  | Zdroje EÚ – projekt cezhraničnej spolupráce SR-PL+ rozpočet mesta 2017  | Ide o výstavbu nového cyklochodníka v k.ú. Tatranská Lomnica v dĺžke cca 3 km - bude mať štrkový povrch – príprava v roku 2016 a realizácia v roku 2017 v prípade úspešnosti cezhraničného projektu |
| 19 | Zriadenie Centra sociálnych služieb Spišská Belá (v Strážkach)  | Z regionálneho príspevku (zo štátneho rozpočtu) v rámci Akčného plánu okresu KK a z rozpočtu mesta na rok 2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby Spišská Belá (v Strážkach) a na poskytovanie ďalších sociálnych služieb |
| 20 | Zriadenie komunitného centra | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie – na vybudovanie komunitného centra za budovou mestskej knižnice – formou prestavby, prístavby a nadstavba priestorov, kde sídli súčasný klub dôchodcov |
| 21 | Oprava fasády zvonice v Sp. Belej – 2. etapa | v prípade úspešnosti projektu na poskytnutie štátnej dotácie a z rozpočtu mesta na rok 2017 | Oprava fasády – sanácia omietok  |
| 22 | Príprava IBV v Strážkach – nad kaštieľom  | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Príprava vstupných dokumentov a podkladov – výškopis a polohopis, geologický prieskum, urbanistická štúdia, projektová dokumentácia pre územné konanie, projektové dokumentácie pre výstavbu inž. sietí a komunikácie  |
| 23 | Príprava IBV v Spišskej Belej – medzi ulicou SNP a Lipovou ulicou  | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Príprava vstupných dokumentov a podkladov – výškopis a polohopis, geologický prieskum, urbanistická štúdia, projektová dokumentácia pre územné konanie, projektové dokumentácie pre výstavbu inž. sietí a komunikácie  |
| 24 | Modernizácia detského ihriska na sídlisku na Mierovej ulici | z rozpočtu mesta na rok 2017 | výstavba nového oplotenia okolo detského ihriska, nový špeciálny protinárazový (gumový) povrch  |
| 25 | Modernizácia prímestskej oddychovej zóny Beliansky rybník  | Dotačné zdroje + z rozpočtu mesta na rok 2017 | Postupná realizácia niektorých aktivít – napr. modernizácie detského ihriska, či výstavba pump track-u (bike park) |
| 26 | Rozšírenie kapacity Materskej školy na Mierovej ulici  | EŠIF (IROP 2014-2020) +Z rozpočtu mesta na rok 2018 | Podanie projektu na získanie finan. prostriedkov z fondov EÚ na realizáciu prístavbu k súčasnej budove na Mierovej ulici (v zadnej časti) |
| 27 | Oddychová zóna v Strážkach | Zatiaľ bez finančného krytia  | v prípade získania štátnej dotácie - výstavba viacúčelového ihriska s umelou trávouVýstavba parkoviska s oddychovou zónou - príprava projektu na získanie finan. prostriedkov z fondov EÚ – Program cezhraničnej spolupráce PL –SR 2014-2020 |
| 28 | Spoločenský dom v Strážkach  | Z rozpočtu mesta na rok 2017 | Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu Spoločenského domu v Strážkach  |
| 29 | Prístavba telocvične Základnej školy M.R. Štefánika, Spišská Belá  | Dotácia zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta na rok 2017 | Realizácia prístavby – šatní a zázemia k telocvični  |
| 30 | Dokončenie podkrovia Základnej školy M. R. Štefánika, Spišská Belá  | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Vytvorenie odborných učební a menších kabinetov v podkrovných priestoroch v zadnej budove na Štef. ul. 19  |
| 31 | Zateplenie 3 budov Základnej školy M. R. Štefánika, Spišská Belá | Ak bude úspešný projekt – zo štátnej dotácie + z rozpočtu mesta na rok 2017 | Zateplenie obvodového plášťa na prednej budove, na zadnej budove a na telocvični školy a elokovaného pracoviska na Štef. 39 |
| 32 | Odvodnenie Tatranskej ulici (pri býv. kolkárni) | z rozpočtu mesta na rok 2017(ak budú finančné zdroje) | Vybudovanie drenážneho dažďového kanála pozdĺž miestnej cesty oproti bývalej kolkárni v dĺžke cca 250 -300 m so zaústením do Belianskeho potoka  |
| 33 | Rekonštrukcia atletickej dráhy a zriadenie voľnej hracej plochy v športovom areáli Moskovská  | Ak bude úspešný projekt – zo štátnej dotácie, resp. ak budú iné finančné zdroje | Na súčasnom ihrisku s umelou trávou sa vymení umelý trávnik, odvodní sa podložie a osadí sa mantinelový systém. Zrekonštruuje sa súčasná stará atletická dráha - osadením nových obrubníkov, nového štrkového podkladu a následne nového tartanového umelého povrchu.  |
| 34 | Rekonštrukcia cintorínskeho múra- oplotenia na starom cintoríne v Sp. Belej | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Rekonštrukcia poškodených omietok obvodového múru -1. etapa - rok 2016 – nové omietky z vnútornej strany cintorína  |
| 35 | Oprava hrobiek a kaplniek na starom cintoríne v Sp. Belej | Z rozpočtu mesta na rok 2017 (ak budú finančné zdroje) | Oprava starej márnice a hrobky Gresch – oprava fasády a náter strechy  |
| 36 | Výstavba a rekonštrukcia mestskej komunikácie na Mierovej ulici  | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Príprava pre výstavbu časti novej mestskej cesty pri novobudovaných polyfunkčných objektoch na Mierovej ulici (za obchodným domom) -v rozsahu zriadenia prístupovej cesty k stavbám počas výstavby  |
| 37 | Stavebná úprava chodníka na Zimnej ulici – od č.d. 54 po č. 68 | Z rozpočtu mesta na rok 2017 (ak budú finančné zdroje) | Dokončenie rekonštrukcie chodníka (začiatok v roku 2015) – osadenie nových obrubníkov, úprava vjazdov k rodinným domom a položenie novej betónovej dlažby  |
| 38 | Mestská záhrada na Tatranskej ulici | z rozpočtu mesta na rok 2017(ak budú finančné zdroje) + iné dotačné zdroje | Príprava zriadenia tejto záhrady – oplotenie areálu a postupná výsadba drevín  |
| 39 | Stavebná úprava miestnej komunikácie na Moskovskej ulici pred základnou školou  | z rozpočtu mesta na rok 2017 (ak budú finančné zdroje) | Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka a nahradenie novým povrchom - betónovou dlažbou s osadením chodníkových obrubníkov  |
| 40 | Oprava dlažby – chodník na ul. SNP pred obchodným domom | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Údržba |
| 41 | Riešenie nakladania s dažďovými vodami na miestnych komunikáciách  | z rozpočtu mesta na rok 2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie odvádzania resp. zhromažďovania dažďovej vody na miestnych komunikáciách  |
| 42 | Postupná rekonštrukcia chaty Fľak (Tatranská Kotlina | z rozpočtu mesta na rok 2017(ak budú finančné zdroje) | Stavebná úprava vnútorných priestorov chaty na Fľaku (pôvodnej horárne) – postupná rekonštrukcia  |
|  | Zriadenie parkovacích miest na Družstevnej ulici – od Zimnej ulici (za panelákmi)  | z rozpočtu mesta na rok 2017(ak budú finančné zdroje) |  |
| 43 | IBV S. Webera – rozšírenie inžinierskych sietí a miestnej komunikácie  | z rozpočtu mesta na rok 2017  | Príprava projektovej dokumentácie a čiastočná realizácia inžinierskych sietí (pre 1 + 4 rodinné domy na Kaltsteinovej ul.)  |
| 44 | Dokončenie výstavby miestnej komunikácie na Športovej ulici (2. etapa)  | z rozpočtu mesta na rok 2017  | Odvodnenie cesty a začatie výstavby cesty od futbalového štadióna po parkovisko pred Belianskymi kúpeľmi  |
| 45 | Stavebná úprava parkovania na Slnečnej ulici  | z rozpočtu mesta na rok 2017(ak budú finančné zdroje) | v úseku oproti domom č. 16-20 (podobne ako oproti pizzerii Gaštano) |
| 46 | Modernizácia meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ulici č. 1  | Príprava z rozpočtu mesta na rok 2017 a realizácia v roku 2018 – v prípade získania dotácie a úveru zo ŠFRB | Akútna výmena strechy a oprava fasády – návrh riešenia: nadstavba domu - zobytniť podkrovie a vytvoriť tam nájomné byty – asi 5-6 bytov a zrekonštruovať priestory starých bytov na 1. poschodí (na pravej časti domu).  |