Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Spišskej Belej dňa 8.3.2018

Názov materiálu:

Občianska vybavenosť Strážky

(komplexný návrh na dobudovanie občianskej vybavenosti v mestskej časti Strážky)

Mesto Spišská Belá doposiaľ riešilo občiansku vybavenosť v mestskej časti Strážky viacerými samostatnými návrhmi. Týmto predkladaným návrhom sa niekoľko predchádzajúcich návrhov a aj jeden nový návrh sumarizuje do jedného súhrnného návrhu. Úplne novým návrhom je zriadenie hasičského štadióna na bývalom futbalovom ihrisku v Strážkach.

1./ Spoločenský dom (so spoločenskou sálou)

– výstavba spoločenského domu – novostavba – pôjde o jednoduchú stavbu – prízemnú so sedlovou strechou („bungalov“) , s možnými rozmermi cca 20 x 10 m. Spoločenský dom bude obsahovať sálu pre 80-100 ľudí, kuchynku, sociálne zázemia, kanceláriu a sklad.

- spoločenský dom – bude slúžiť na rôzne verejné účely ale tiež súkromné udalosti (organizácia volieb, stretnutia s občanmi, pohrebné stretnutie, iné rodinné stretnutia). Môže slúžiť ako priestor aj na spolkovú činnosť a iné občianske aktivity. Mesto v súčasnosti nemá takýto priestor v Strážkach (stará budova sály bola pre zlý technický stav predaná a budova hasičskej zbrojnice pre zlý technický stav a náročnú rekonštrukciu sa odporúča zbúrať - vhodnejšie je postaviť novú budovu spoločenského domu)

- uvedený spoločenský dom bude plniť aj funkciu technického zázemia pre rôzne športové a kultúrne akcie (napr. Jánske blato, Bela mix Voley cup) a tiež pre plánovaný hasičský štadión (pre hasičské súťaže a hasičský tréning) a tiež pre iné akcie, ktoré budú prebiehať na ploche hasičského štadióna (bývalého futbalového ihriska).

- možné technické (architektonické) riešenie pôdorysu navrhovanej budovy je v prílohe tohto materiálu

- bude potrebné dať vypracovať projektovú štúdiu a následne projektovú dokumentáciu so stavebným rozpočtom pre stavebné povolenie (odhad cca 6-7 tis. EUR) a následne zabezpečiť stavebné povolenie.

- až na základe projektovej dokumentácie bude možné určiť predbežné náklady stavby. Financovanie tejto výstavby sa predpokladá z rozpočtu mesta a z grantových/dotačných zdrojov.

2./ Cyklotrasa Spišská Belá - Kežmarok

- výstavba cyklotrasy v rámci celého k.ú. Strážky sa v súčasnosti realizuje a bude dokončená v júni 2018

- výstavba je financovaná z fondov EÚ a spolufinancovaná z rozpočtu mesta (cezhraničný slovensko-poľský projekt Cesta okolo Tatier – 2. etapa)

- k cyklotrase je potrebné dobudovať doplnkovú infraštruktúru (záchytné parkovisko, oddychové miesta - prístrešky s lavičkami)

3./ Hasičský štadión

- stavebná úprava bývalého futbalového ihriska na hasičský štadión – ako zázemie pre belianskych dobrovoľných hasičov a hasičský šport (inšpirácia z českého partnerského mesta Vysoké Mýto).

- stavebná úprava bude spočívať vo vybudovaní odvodnenia trávnikovej plochy, vo vytvorení spevnenej plochy pre 2 hasičské základne (použije sa zámková dlažba), v zriadení prívodu vody k hasičskej základni (k nádrži) a bude potrebné zakúpenie 1 „lodného“ kontajnera (ako skladu). Následne bude potrebné vybudovať oplotenie areálu (pravdepodobne v neskoršom období). V podstate sa zachová súčasné trávnaté ihrisko a viditeľnou zemnou bude len vydláždená plocha pre základne.

- uvedená úprava sa bude realizovať v mesiaci apríl – jún 2018 (čiastočne svojpomocne, čiastočne dodávateľsky)

- výška nákladov na uvedené aktivity sa bude pohybovať pravdepodobne vo výške do 10 -12 tis. EUR a tie budú financované z rozpočtu mesta. V prípade získania ďalších zdrojov sa bude tento areál ďalej modernizovať.

4./ detské ihrisko

- výstavba nového detského ihriska - v roku 2018 sa zatiaľ predpokladá realizácia 1. etapy  – nakoľko mesto získalo ešte v roku 2017 na základe podaného projektu z nadácie COOP JEDNOTA grant vo výške 6 tis. EUR, ktoré musí použiť do jesene r. 2018. V tomto roku sa predpokladá z rozpočtu mesta vyčleniť suma cca 10 tis. EUR, takže celkom asi suma 16 tis. EUR

- uvedený priestor určený pre detské ihrisko umožňuje do budúcna jeho rozšírenie (realizácia ďalšej etapy) v prípade  získania ďalších finančných zdrojov.

5./ Multifunkčné športové ihrisko

- výstavba nového multifunkčného športového ihriska s umelým trávnikom o rozmeroch 33x18 m s oplotení a s mantinelmi určené pre viaceré športy – futbal, volejbal aj tenis (podobné aké sú už napr. pri ZŠ na Moskovskej ul. alebo pri bývalej kolkárni na Tatranskej ulici)

- na uvedené ihrisko je spracovaná projektová dokumentácia a na jeho výstavbu je mesto pripravené.

- náklady na výstavbu sa predpokladajú na úrovni cca 55-60 tis. EUR. V tomto roku mesto pripravilo a podalo projekt na získanie štátnej dotácie vo výške 40 tis. EUR na jeho výstavbu. V prípade úspešnosti projektu jeho realizácia bude ešte v tomto roku a dofinancovanie bude potrebné z rozpočtu mesta.

6./ Parkovisko

- výstavba nového parkoviska (pre osobné autá a tiež autobusy) – parkovisko je potrebné pre všetky uvedené účely (funkcie) v tejto lokalite vrátane pre potreby kaštieľa Strážky (ak sa tam uskutočňujú rôzne akcie, tak súčasná kapacita parkovania je nedostatočná)

- uvedené parkovisko by malo plniť aj funkciu tzv. „záchytného“ parkoviska pre cykloturistov a teba to by bola možnosť ako nájsť financie na jeho výstavbu

- na uvedené parkovisko je spracovaná projektová dokumentácia. Náklady na jeho výstavbu však zatiaľ nie sú určené a nie sú  zatiaľ zabezpečené finančné zdroje na jeho výstavbu - predkladá sa kombinácia dotačných zdrojov a financií z rozpočtu mesta.

7./ železničná zastávka Strážky

- ŽSR už od roku 2016 majú pripravený projekt premiestnenia železničnej zastávky v Strážkach. Premiestnenie tejto zastávky by umožnilo okrem iných výhod aj uzavretie hasičského areálu až k novej zastávke a tak zabezpečiť lepšiu bezpečnosť a starostlivosť o tento areál.

8./ asanácia budovy bývalej hasičskej zbrojnice

- vzhľadom na tento uvedený celkový zámer mesta sa predpokladá naplniť už skoršie rozhodnutie mesta – zasanovať budovu bývalej hasičskej zbrojnice v Strážkach a na jej mieste rozšíriť verejnú zeleň (park).

Tento komplexný návrh riešenia občianskej vybavenosti v Strážkach bude ešte predmetom verejnej diskusie a následne bude opätovne prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

V Spišskej Belej  28.2.2018

Predkladá : JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta