MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Akčný plán stavebných a iných investičných akcií mesta na roky 2021-2022

LEGENDA:

|  | Stavby v roku 2021 |  | Stavby sú projekčne aj materiálovo pripravené na realizáciu, ktorá bude do konca roka 2022 ukončená. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stavby v príprave |  | Stavby sú v prípravnej fáze, kde sa rieši projektová dokumentácia, VO alebo sa čaká na vyjadrenie kontrolného orgánu. |

|  | Názov akcie / projektu | Zdroje financovania | Popis akcie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej –Strážky – záchytné parkovisko Denné centrum vrátane prístupovej komunikácie | Z dotácie zo štátneho rozpočtu + rozpočet mesta 2021 | Realizácia záchytného parkoviska pri Dennom centra s uloženým obrubníkov, priepustnej dlažby, rozšírením verejného osvetlenia. Parkovisko bude situované s možnosťou ďalšieho rozšírenia. V rámci výstavby by sa zrealizovala aj prístupová komunikácia s napojením na Popradskú ulicu. |
| 2 | Rekonštrukcia mosta na cyklistickom chodníku Spišská Belá – Tatranská Kotlina | z rozpočtu mesta 2021 | Ide o rekonštrukciu mosta na cyklistickom chodníku v smere Spišská Belá – Tatranská Kotlina |
| 3 | Vybudovanie vodozádržných opatrení v meste Spišská Belá | MŽP SR, OP Kvalita ŽP z fondov EÚ, ŠR a z rozpočtu mesta | Vodozádržné opatrenia v areály ZŠ Petzvala v Spišskej Belej a na Tatranskej ulici . |
| 4 | Stavebná úprava chodníka na Krátkej ulici po oboch stranách | z rozpočtu mesta na rok 2021 | Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka a nahradenie novým povrchom - betónovou dlažbou s osadením chodníkových obrubníkov – spracovaný rozpočet, potrebné nájsť zdroje |
| 5 | Dostavba hokejbalovej (športovej) haly - na Tatranskej ulici | Z dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu PSK a mesta | Realizovanie dostavby tejto haly etapovite – v roku 2020 sa realizovala I. etapa a do konca roku 2021 ukončenie II. etapy. |
| 6 | Príprava IBV v Strážkach – Nad kaštieľom (2. etapa - výstavba rodinných domov) | z rozpočtu mesta na rok 2021 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na výstavbu inž. sietí a miestnej komunikácie |
| 7 | Príprava IBV Webera – 2. etapa (výstavba rodinných domov) | z rozpočtu mesta na rok 2021-2022 | Príprava vstupných dokumentov a podkladov – výškopis a polohopis, geologický prieskum, urbanistická štúdia, projektová dokumentácia pre územné konanie, projektové dokumentácie pre stavebné povolenie na výstavbu inž. sietí a komunikácie |
| 8 | Dobudovanie chodníka v novej časti cintorína | Z rozpočtu mesta na rok 2021 | Realizácia podložia s obrubníkmi – s finálnou úpravou - asfaltáciou. Postupné budovanie prístupových chodníkov. |
| 9 | Výstavba a rekonštrukcia mestskej komunikácie na Mierovej ulici – 2. etapa | z rozpočtu mesta na rok 2021 | Výstavba parkovacích miest a úprava miestnej komunikácie za bytovými domami na Mierovej ulici. |
| 10 | Dostavba mestskej komunikácie na Športovej ulici v Spišskej Belej | z rozpočtu mesta na rok 2021 | Vybudovanie MK pri rodinných domoch, vrátane chodníka na jednej strane – v rozsahu finančných zdrojov z rozpočtu mesta |
| 11 | Postupná rekonštrukcia chaty Fľak (Tatranská Kotlina) | z rozpočtu mesta na rok 2022 | Stavebná úprava vnútorných priestorov chaty na Fľaku (pôvodnej horárne) – postupná rekonštrukcia |  |
| 12 | Rekonštrukcia cintorínskeho múra - oplotenia na starom a novom cintoríne v Spišskej Belej | z rozpočtu mesta na rok 2021-2022 | Rekonštrukcia poškodených omietok obvodového múru – nové omietky z vnútornej strany cintorína - pokračovanie aktivity z predošlých rokov |  |
| 13 | Oprava hrobiek a kaplniek na starom cintoríne v Spišskej Belej | Z rozpočtu mesta na rok 2021-2022 | Príprava opravy starej márnice a hrobky Gresch – oprava fasády a náter strechy – pokračovanie aktivity z predošlých rokov |  |
| 14 | Rozšírenie riadenej skládky odpadov v Spišskej Belej | z financií Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. | Dobudovanie (rozšírenie) úložného skládkovacieho priestoru – realizácia 2021-2022 |  |
| 15 | Modernizácia športového areálu na Moskovskej ulici – atletická dráha + opičia dráha | Dotácia zo štátneho rozpočtu + rozpočet mesta | Rekonštrukcia atletickej dráhy a ostatných hracích plôch - realizácia do konca júla 2021 výstavba workoutového ihriska – opičia dráha |
| 16 | Stavebná úprava chodníka na ulici Osloboditeľov – po strane domov nepárnymi číslami | z rozpočtu mesta na rok 2021 - 2022 | Položenie nového asfaltu na súčasný asfaltový chodník a vjazdy do dvorov rodinných domov, ktoré sú v havarijnom stave (predtým realizácie novej telekomun. siete T-COM-u v chodníku) |  |
| 17 | Vybudovanie detského dopravného ihriska | z rozpočtu mesta na rok 2022 a z iných zdrojov | Vybudovanie detského dopravného ihriska v areály Základnej školy na Moskovskej ulici – realizácia v prípade získania iných finančných zdrojov |  |
| 18 | Stavebná úprava parkovania na Slnečnej ulici | z rozpočtu mesta na rok 2022 | V úseku oproti domom č. 16-20, resp. na zeleni pred domami po odsúhlasení KPÚ Prešov a získaní potrebných finančných zdrojov |  |
| 19 | Stavebná úprava miestnej komunikácie na Slnečnej ulici č. 46-59 vrátane riešenia oporného múra | z rozpočtu mesta na rok 2022 | Realizácia v prípade zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov v rozpočte mesta |  |
| 20 | Stavebná úprava - asfaltácia – miestnej komunikácie Družstevnej ulici | z rozpočtu mesta na rok 2022 a z iných zdrojov | Príprava modernizácie cesty v úseku od starého cintorína až po Zimnú ulicu č. 34 spolu s vybudovaným parkovacích miest pred oplotením nového cintorína |  |
| 21 | Rekonštrukcia budovy ZUŠ Spišská Belá (Zimná 12) | z rozpočtu mesta na rok 2021-2022 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zasklenia a zateplenia novej budovy ZUŠ spolu s vypracovaním rozpočtu stavebných prác |  |
| 22 | Mestská (komunitná) záhrada na Tatranskej ulici | z rozpočtu mesta na rok 2021 a zo zdrojov EÚ | Príprava zriadenia tejto komunitnej záhrady vrátane detského ihriska, oddychovým miest, verejnej zelene – v rámci projektu výstavby komunitného centra |
| 23 | Modernizácia plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu v Spišskej Belej | Environmentálny fond + rozpočet mesta 2021 | Predmetom riešenia projektu je modernizácia vykurovania - návrh nového strojného zariadenia existujúcej plynovej kotolne pre budovu mestského úradu v Spišskej Belej a premiestnenie existujúceho bocianieho hniezda. |
| 24 | Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ J.M. Petzvala v Spišskej Belej | MPaRV SR + PSK - IROP Zo zdrojov EÚ z fondov EÚ, ŠR a z rozpočtu mesta | Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky, biologicko-chemickej učebne, učebne IKT, jazykových učební, knižnice. |
| 25 | Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej | MPaRV SR - IROP Zo zdrojov EÚ z fondov EÚ, ŠR a z rozpočtu mesta | Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky, biologicko-chemickej učebne, fyzikálnej učebne, učebne IKT. |
| 26 | Bike park – 2.etapa | Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z fondov EÚ, ŠR a z rozpočtu mesta | Vybudovanie objektu SO.02 – Detský pumptrack s príslušenstvom. Investícia je spojená s prekládkou stĺpov a vedenia vysokého napätia – prípravná fáza |
| 27 | Cyklotrasy v extraviláne mesta Spišská Belá a jeho okolí | Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z fondov EÚ, ŠR a z rozpočtu mesta | Vypracovanie projektových dokumentácií na jednotlivé úseky podľa zoznamu |
| 28 | Modernizácia, prestavba, prístavba objektu na Zimnej ul. 47 – pre potreby ZUŠ (výtvarný odbor) | z rozpočtu mesta na rok 2021 | Vypracovanie projektovej štúdie a následne ďalších stupňov dokumentácií na komplexne posúdenie a navrhnutie využitia tejto budovy pre potreby ZUŠ (výtvarného odboru) |
| 29 | Urbanisticko - architektonická štúdia areálu ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá | z rozpočtu mesta na rok 2021 | Vypracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie celého areálu ZŠ na Štefánikovej 19, vrátane zvýšenia kapacity vyučovacích priestorov pre spojenie 1. a 2. stupňa školy a pre odborné učebne, vyriešenie parkovanie osobných áut, oplotenie školského areálu a komplexne vyriešenie celého územia (spevnené plochy, chodníky, komunikácie, zeleň a pod.) |
| 30 | Urbanisticko- architektonická štúdia: Nová bytová (sídlisková) zóna pri Belianskych kúpeľoch | z rozpočtu mesta na rok 2021 | Cieľom štúdie je vypracovanie urbanisticko-architektonického riešenia celej lokality v rozsahu vymedzenom v územnom pláne – možné „hmotové“ rozmiestnenie bytových domov + riešenie vnútorných komunikácii, verejných priestorov vrátane verejnej zelene, detských ihrísk a pod. a určenie možnej typológie – architektúry bytových domov |
| 31 | Výstavba zariadenia Centra sociálnych služieb v meste Spišská Belá | z rozpočtu mesta na rok 2021 | Komplexne navrhnutie kvalitnej infraštruktúry pre poskytovanie sociálnych služieb v meste Spišská Belá, kde pôjde o nájdenie vhodnej lokality pre výstavbu nového objektu, určenie rozsahu a druhu poskytovaných soc. služieb, vypracovanie projektovej dokumentácie, a zabezpečenie financovania. |
| 32 | Stavebná úprava chodníka a miestnej komunikácie na Novomeského ulici v Spišskej Belej | z rozpočtu mesta na rok 2021 | Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie na Novomeského ulici |