Návrh opatrení na kontrolu realizácie investičných akcií mesta

Nasledujúce opatrenia platia pre každú investičnú akciu mesta - zákazky s nízkou hodnotou (5.000 € - 180.000 € bez DPH), ako aj pri podlimitných investičných akciách nad 180.000 € bez DPH.

- Pre investičné akcie Mesta Spišská Belá financované z rozpočtu mesta  s cieľom kontroly realizácie prác s projekčným návrhom, prípadných požiadaviek na zmenu rozsahu prác (navýšenie rozpočtu) je nevyhnutné zabezpečiť externý stavebný dozor na dané akcie.

- Zámer investičnej akcie bude spracovaný ako celok, (parkoviská, cesty, zelené plochy, oplotenie, osvetlenie, zabezpečenie objektu, poistenie, prevádzkovanie objektu/areálu, personál....). Každú investičnú akciu je možné rozdeliť do viacerých etáp.

Ak pôjde o zámer investičnej akcie  financovanej zo štrukturálnych fondov, bude zámer  predložený a spracovaný v zmysle predloženej výzvy.

- Vypracovanie projektu do stupňa realizačného projektu so zazmluvnením  zodpovednosti za projekt zo strany projektanta, ako aj možnosti zazmluvnenia autorského dohľadu. Jednoznačnou výhodou je podrobnejšia (detailnejšia) projektová dokumentácia, ktorá absolútne minimalizuje chyby  z projektov z minulosti a poskytuje úplný a reálny obraz o technickej a finančnej náročnosti celého projektu, pričom doba projektovania bude 6-9 mesiacov a náklady na projekt budú vyššie.  Zadania investičnej akcie s dôvodovou správou budú predložené na rokovanie komisie výstavby a po schválení v MsZ sa následne  predložia projektantom. Podklady pre projektanta budú podpísané odborným referentom MsÚ, ako aj jeho priamym nadriadeným.

Výber poskytovateľa projekčných služieb:

Mesto súbežne so zaslaním výziev na predloženie cenových ponúk na poskytnutie projekčných služieb vybraným subjektom, zašle poslanom MsZ zoznam oslovených subjektov. Po vyhodnotení ponúk VO na poskytnutie projekčných služieb  zašle mesto poslancom zápisnicu z priebehu a ukončenia VO danej zákazky.

- Financovanie investičnej akcie. Po schválení akčného plánu stavebných a iných akcií mesta sa na realizáciu investičných akcií v rámci MsZ schvaľuje aj spôsob financovania (z rozpočtu mesta, úver, EÚ fondy...).

- Realizácia investičnej akcie.

Podľa finančného limitu zákazky a stanovenej metódy verejného obstarávania, podľa požiadaviek poskytovateľov NFP je mesto povinné zverejniť výzvu na predloženie cenovej ponuky na webovej stránke mesta (zákazky s nízkou hodnotou) alebo na portáli Úradu pre verejné obstarávanie (podlimitné zákazky). Osoba zodpovedná za realizáciu VO na MsÚ zašle poslancom MsZ informáciu o zverejnení zákazky.

V čase realizácie projektu môže dôjsť k určitým zmenám v projekte/realizácií  z dôvodu chýb v projekte, zmien rozsahu prác, dispozičných a priestorových zmien .. V takom prípade musí byť pri každej jednej zmene pri realizácii oproti projektu spracovaná písomná dôvodová správa podpísaná zhotoviteľom stavby, stavebným dozorom, projektantom, ako aj zástupcom investora (mesta). Tento materiál bude slúžiť ako podklad pre MsZ pri požiadavke navýšenia finančných prostriedkov k investičnej akcii, ako aj informácia poslancom o zmenách, ktoré síce nevyžadujú navýšenie finančných prostriedkov, ale menia stavebné dielo. Iba komisiou výstavby odsúhlasená zmena oproti projektu môže byť aj zrealizovaná.

Na základe harmonogramu prác danej investičnej akcie sú naplánované kontrolné dni v spolupráci so stavebným dozorom a za účasti odborne spôsobilých osôb. Na investičných akciách mesta bude aj aktívna účasť hlavného kontrolóra mesta. Ak hodnota prác naviac presiahne sumu 5.000 € bez DPH, budú na kontrolné dni pozvaní aj vybraní poslanci, ktorí budú preškolení z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržia všetky bezpečnostné predpisy. Mesto zašle poslancom zoznam oslovených firiem aj s prelinkovaním na web, kde je zverejnená investičná akcia mesta so súťažnými podkladmi. Vybraní poslanci (ktorí nie sú v konflikte záujmov) budú členmi komisie na vyhodnotenie ponúk VO. Po vyhodnotení ponúk VO zašle mesto poslancom zápisnicu z priebehu a ukončenia VO.

Výber poskytovateľa služieb stavebného dozoru:

Mesto súbežne so zaslaním výziev na predloženie cenových ponúk na poskytnutie služieb stavebného dozoru vybraným subjektom zašle poslanom MsZ zoznam oslovených subjektov. Po vyhodnotení ponúk VO na poskytnutie služieb stavebného dozoru  zašle mesto poslancom zápisnicu z priebehu a ukončenia VO danej zákazky.

- Protokol o ukončení investičnej akcie  a zaradenie stavby do majetku mesta po každej zrealizovanej investičnej akcii, stručná správa o financovaní projektu a vyhodnotenie akcie bude zaslané poslancom MsZ. Na záver da mesto vypracovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia.

V Spišskej Belej 20.10.2021