MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Akčný plán stavebných a iných investičných akcií mesta na roky 2022-2023

LEGENDA:

|  | Stavby/projekty zahrnuté v rozpočte 2022 |  | Stavby sú projekčne aj materiálovo pripravené na realizáciu, ktorá bude v priebehu 2022 ukončená. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stavby, ktoré máme v pláne zrealizovať 2022 |  | Rozostavané stavby, podané projekty, investície plánované v roku 2022 zatiaľ nezahrnuté v rozpočte mesta na rok 2022 |
|  | Stavby v príprave |  | Stavby sú v prípravnej fáze. |

|  | Názov akcie / projektu | Zdroje financovania | Popis akcie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej –Strážky – záchytné parkovisko | Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka + rozpočet mesta 2022 | Realizácia projektu záchytného parkoviska v rámci schválnej žiadosti o NFP, výzva MAS Tatry-Pieniny-LAG pri DC s uloženým obrubníkov, priepustnej dlažby, rozšírením verejného osvetlenia. Spracovaná projektová dokumentácia rieši aj vybudovanie prístupovej komunikácie k DC s napojením na Popradskú ulicu z vlastných zdrojov. Prebieha proces prípravy podkladov k opakovaniu VO vzhľadom na neaktuálnosť cien z roku 2019. Rozpočet mesta 2022: 40 066 € (stavebné práce pred VO 38 734,15 €, implementácia projektu – 1136,40 €, opakovanie VO – 300 €, po VO bude potrebné doplniť výdavky na stavebný dozor – odhad 800 € ) Rozpočet parkoviska pred VO z 02/2022: 38 734,15 € , výška NFP 25 000 € |
| 2 | Rekonštrukcia mosta na cyklistickom chodníku Spišská Belá – Tatranská Kotlina | Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka + rozpočet mesta 2022 | Rekonštrukcia mosta na cyklistickom chodníku v smere Spišská Belá – Tatranská Kotlina v 2,864 km. Pripravené podklady k opakovaniu VO vzhľadom na neaktuálnosť cien z roku 2019 v prípade financovanie cez MAS. Čakáme na novú projektovú dokumentácii od projektanta na iné konštrukčné riešenie telesa mosta, ktoré by bolo technicky a finančne menej náročné. Rozpočet mesta 2022: 54 242 € (stavebné práce pred VO, implementácia projektu, opakovanie VO, po VO bude potrebné doplniť výdavky na stavebný dozor) Rozpočet pred VO: 57 640,42 €, výška NFP 25 000 € |
| 3 | Vybudovanie detského ihriska na Družstevnej ul. v Spišskej Belej | Dotácia zo štátneho rozpočtu + rozpočet mesta na rok 2022 | Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka na Družstevnej ul. podľa PD spracovanej MPSVaR SR. Prebieha prieskum trhu stanovenie PHZ. Následne prebehne prieskum trhu na výrobu, dodávku a montáž prvkov detského ihriska. Rozpočet mesta 2022: 37 950 € Rozpočet žiadosti o poskytnutie dotácie, pred VO: 31 055 €, poskytnutá dotácia 27 950 €. |
| 4 | Revitalizácia – spevnené a prístupové plochy – odstavné plochy ulica Tatranská - 1.etapa SO.01 – Miestna komunikácia – asfaltové plochy | Dotácia zo štátneho rozpočtu, rozpočet mesta na rok 2022-2023 | PD rieši rekonštrukciu a modernizáciu miestnej komunikácie, komunikácie pre peších a vybudovanie nevyhnutných odstavných plôch pre potreby verejnoprospešných stavieb na Tatranskej ulici. SO.01 – Miestna komunikácia – asfaltové povrchy – 1.etapa – financované z dotácie z MIIRI SR + rozpočet mesta, projekt schválený, dotácia na účte mesta, prebieha vyhodnotenie VO na zhotoviteľa stavby. Po podpise ZoD, pred realizáciou stavebných prác musí ísť dokumentácia z procesu verejného obstarávania na kontrolu na riadiaci orgán. Rozpočet mesta 2022: 232 343,59 € (dotácia) Rozpočet žiadosti o poskytnutie dotácie, pred VO: 244 572,20 € aktualizovaný v 01/2022: 251 848,84 €, poskytnutá dotácia 232 343,59 €, spolufinancovanie z rozpočtu mesta Po VO bude potrebné doplniť výdavky na spolufinancovanie projektu min 5%, výdavky na stavebný dozor – odhad 4000 €, publicitu projektu (informačný plagát, stála tabuľa)– odhad 250 €). Poznámka: SO.01 – Miestna komunikácia – dlaždené spevnené plochy– 2.etapa, SO.02 – Odstavné plochy – v 02/2022 podaná žiadosť o NFP v rámci výzvy MV SR, prebieha VO na zhotoviteľa stavby s podmienkou realizácie prác v prípade schválenia ŽoNFP. Zatiaľ nedisponujeme výsledkami hodnotenia žiadostí. Rozpočet žiadosti o poskytnutie NFP, pred VO: 499 694,80 €, z toho stavebné práce pred VO: 462 502,15 €. Žiadaná dotácia (95%): 474 710,06 €, min. spolufinancovanie (5%): 24 984,74 €. Tieto výdavky budú zahrnuté do rozpočtu mesta v prípade schválenia žiadosti o NFP a podpise zmluvy o poskytnutí NFP. |
| 5 | Revitalizácia – spevnené a prístupové plochy ulica Športová – 1.etapa | Rozpočet mesta na rok 2021 - 2022 | Realizácia 1.etapy výstavby MK pri rodinných domoch, vrátane chodníka pre peších v rozsahu schválenej PD. – 1. etapa do 30.6., 2.etapa do 31.12.2022 Rozpočet mesta 2022 – 129 050 € Rozpočet – ZoD 1.etapa – 101 213,39 €, stavebný dozor – 1950 € |
| 6 | Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ J.M. Petzvala v Spišskej Belej | IROP, EFRR, ŠR, rozpočet mesta na rok 2022 | Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky, biologicko-chemickej učebne, učebne IKT, jazykových učební, knižnice. Rozpočet mesta 2022: 163 383 € Rozpočet po VO vybavenie: 163 382,94 € Bežné výdavky manažment projektu: 2177 €, stála tabuľa 250 € |
| 7 | Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej | IROP, EFRR, ŠR, rozpočet mesta na rok 2022 | Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky, biologicko-chemickej učebne, fyzikálnej učebne, učebne IKT. Rozpočet mesta 2022: 171 233 € Rozpočet po VO vybavenie: 170 833,73 €, neoprávnené výdavky 399 € Bežné výdavky manažment projektu: 2177 €, stála tabuľa 250 € |
| 8 | Modernizácia športového areálu na Moskovskej ulici | Dotácia zo štátneho rozpočtu, PSK, rozpočet mesta 2021-2022 | Rekonštrukcia atletickej dráhy a ostatných hracích plôch s tartanovým povrchom, oplotenia, dobudovanie doskočiska- realizácia do konca 05/2022. Rozpočet mesta 2022: 65 022 € (stavebné práce, stavebný dozor) Rozpočet po VO: 102 527,55 € Regionálny príspevok 65 000 €, dotácia z PSK 30 000 € + spolufinancovanie rozpočet mesta |
| 9 | Dobudovanie zázemia k hokejbalovej hale na Tatranskej ulici | Dotácia z rozpočtu PSK + rozpočet mesta na rok 2022 | Osadenie mobilných kontajnerov pre šatne a sanitárnych kontajnerov pre zriadenie WC, spŕch, vrátane nevyhnutných stavebných prác, napojenia na inžinierske siete, vybavenie šatňovými lavičkami. Rozpočet mesta 2022: 49 240€ Účelová dotácia z PSK 45 000 €. |
| 10 | Mestská (komunitná) záhrada na Tatranskej ulici | Rozpočet mesta 2022-2023, nórske fondy, dotačné zdroje | Realizácia projektu komunitnej záhrady v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie v rámci projektu Spolu Bližšie financovaného z Nórskych fondov. Predpoklad realizácie projektu na etapy. Prebieha proces stavebného konania, povolenia stavby, následne bude uskutočnené VO na výber zhotoviteľa stavebných prác a dodávateľa doplnkovej infraštruktúry v zmysle PD a finančných možností. Rozpočet mesta 2022: 100 000 € (PD 20 000 €, stavba 80 000 €), potreba doplniť do rozpočtu min.45 000 € na stavebné práce + výdavky na stavebný dozor, publicitu projektu Predpoklad realizovať na etapy: 1.etape (sumy z rozpočtu PD) – SO.01 Spevnené plochy, amfiteáter 62 540,47€, SO.03.02 Mobiliár 20 839,82 €, SO.04 Verejné osvetlenie 42 058,20 € 2.etape (sumy z rozpočtu PD) – SO.02 Krajinná architektúra 93 809,50 €, SO.03 Detské ihrisko 85 330,56 € Rozpočet v zmysle spracovanej PD z 01/2022 pred VO: 304 578,55 € |
| 11 | Príprava IBV v Strážkach – Nad kaštieľom (2. etapa - výstavba rodinných domov) | Rozpočet mesta na rok 2022 -2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na výstavbu inžinierskych sietí a miestnej komunikácie Rozpočet mesta 2022: 35 000 € |
| 12 | Dobudovanie inžinierskych sietí, prístupovej komunikácie, chodníkov v lokalite IBV S.Webera | Rozpočet 2022 | Dobudovanie inžinierskych sietí, prístupovej komunikácie, chodníka v lokalite IBV Webera na ul. Kaltsteinovej k pozemkom a rodinným domom vo vlastníctve Vladimíra Šelepa s manželkou a Vladimíra Straku s manželkou. Rozpočet mesta 2022: 11 618,77 € |
| 13 | Príprava IBV Webera – 2. etapa (výstavba rodinných domov) | Rozpočet mesta na rok 2022 -2023 | Príprava vstupných dokumentov a podkladov – výškopis a polohopis, geologický prieskum, urbanistická štúdia, projektová dokumentácia pre územné konanie, projektové dokumentácie pre stavebné povolenie na výstavbu inžinierskych sietí a komunikácie Rozpočet mesta 2022: 0 € Potreba vyčleniť: 0 € |
| 14 | Príprava výstavby Centra sociálnych služieb v Spišskej Belej (na Tatranskej ul.) | Rozpočet mesta 2022 - 2023 | Potreba vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na výkup pozemkov od SPF a súkromných vlastníkov v prípade získania súhlasu s odpredajom pre výstavbu Centra sociálnych služieb na Tatranskej ul. v Sp. Belej . Ide o plochu cca 6000 m2, odhadovaná suma 23€/m2 Pre bezodplatný prevod d SPF je nutné lokalitu preklasifikovať ako verejnoprospešnú stavbu v rámci ÚP ( zmena ÚP). Rozpočet mesta 2022: 0 € Potreba vyčleniť: 0 € |
| 15 | Drevené prístrešky na cyklotrase s príslušenstvom | Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka + rozpočet mesta 2022 | Výstavba 3 drevených cyklo prístreškov s príslušenstvom – 2 ks pri cyklistickom chodníku Strážky - Spišská Belá, 1 ks v Tatranskej Kotline. Z MAS financované 2 prístrešky v Spišskej Belej, nakoľko podľa PPA sa prístrešok v Tatranskej Kotline nachádza mimo územia MAS Tatry-Pieniny- LAG. Projekt musíme zrealizovať v plnom rozsahu. Čakáme na podpis zmluvy o NFP. Rozpočet mesta 2022: 0 € Doplniť do rozpočtu výdavky na stavbu 23 868 € (suma zo žiadosti o NFP z r.2020, bude sa meniť podľa výsledkov opakovaného VO, implementáciu projektu - 859,20 €, opakovanie VO - 300 € , po VO bude potrebné doplniť výdavky na stavebný dozor – odhad 500 € Rozpočet z roku 2020, uzatvorená ZoD: 23 868 €, výška NFP 15 490,87 € Vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov predpokladáme aj pri tomto projekte opakovanie VO. VO môžeme opakovať až po podpise Zmluvy o NFP. |
| 16 | Dovybavenie hokejbalovej haly v Spišskej Belej | Dotácia z rozpočtu PSK + rozpočet mesta na rok 2022 | Podaná žiadosť v rámci Výzvy PSK – Výzva pre región 2022 na poskytnutie dotácie na dodanie a montáž 2ks tribún pre divákov a rolby na úpravu ľadovej plochy. Rozpočet mesta 2022: 0 € Potreba vyčleniť: 85 000 € Rozpočet žiadosti pred VO: 85 000 €, z toho dotácia PSK 59 000 €, spolufinancovanie z rozpočtu mesta min. 26 000 € |
| 17 | Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej –Strážky – prístupová komunikácia DC | Rozpočet mesta 2022 | Spracovaná projektová dokumentácia rieši vybudovanie prístupovej komunikácie k DC – SO.02 s napojením na Popradskú ulicu. Prebieha príprava podkladov pre spustenie VO. Rozpočet mesta 2022: 0 € Potreba vyčleniť: 35 796 € Doplniť do rozpočtu výdavky na stavbu 33 495,32 € (rozpočet v zmysle PD z 02/2022) - bude sa meniť podľa výsledkov VO, po VO bude potrebné doplniť výdavky na stavebný dozor – odhad 700 €, geodetické práce, porealizačné zameranie stavby - odhad 1600 € |
| 18 | Revitalizácia – spevnené a prístupové plochy ulica Športová – 2.etapa | Rozpočet mesta 2022 | Realizácia 2.etapy výstavby MK pri rodinných domoch, vrátane chodníka pre peších v rozsahu schválenej PD. Rozpočet mesta 2022: 0 € Potreba vyčleniť: 91 782,45 € Doplniť do rozpočtu výdavky na stavbu - rozpočet 2. etapa projektantský z 05/2022: 88 382,45 €, potreba aktualizovať rozpočet pred zadaním zákazky, doplniť výdavky na stavebný dozor- odhad 1 800 €, geodetické práce, porealizačné zameranie stavby - odhad 1600 € |
| 19 | Modernizácia plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu v Spišskej Belej | Environmentálny fond + rozpočet mesta 2022-2023 | Predmetom riešenia projektu je modernizácia vykurovania - návrh nového strojného zariadenia existujúcej plynovej kotolne pre budovu mestského úradu v Spišskej Belej a premiestnenie existujúceho bocianieho hniezda. Rozpočet mesta 2022: 0 € Rozpočet pred VO z roku 2021 : 135 000 € |
| 20 | Dobudovanie chodníkov na novom cintoríne | Rozpočet mesta na rok 2022 | Dobudovanie prístupových chodníkov na novom cintoríne, verejného osvetlenia, mobiliáru, výsadba zelene. Dokončenie investície z minulých rokov. Aktuálny stav – príprava podkladov – geodetické zameranie aktuálneho stavu pre spracovanie projektovej dokumentácie. Rozpočet mesta 2022: 0 € Prebieha príprava akcie - rozpočet stavebných prác zatiaľ neurčený. |
| 21 | Dobudovanie chodníkov na ulici Krátkej | Rozpočet mesta na rok 2022 | Dobudovanie chýbajúcich úsekov chodníkov na Krátkej ul., dokončenie investície z minulých rokov. Potreba dopracovania PD s rozpočtom, VV. Rozpočet mesta 2022: 0 € Prebieha príprava akcie - rozpočet stavebných prác zatiaľ neurčený. |
| 22 | Dobudovanie oplotenia a prístupovej komunikácie k MŠ Mierová | Rozpočet mesta na rok 2022 | Dobudovanie a rekonštrukcia oplotenia areálu MŠ, vybudovanie prístupovej komunikácie pre účely zásobovania jedálne MŠ. Aktuálny stav – príprava podkladov pre aktualizáciu PD s rozpočtom a VV na oplotenie a spracovanie PD na prístupovú komunikáciu s rozpočtom a VV. Rozpočet mesta 2022: 0 € Prebieha príprava akcie - rozpočet stavebných prác zatiaľ neurčený. |
| 23 | Racionalizácia systému zberu odpadov v meste | Rozpočet mesta na rok 2022 – 2023 | Čipovanie nádob na zber TKO, riešenie zberu triedeného zberu odpadov na sídliskách a vybraných lokalitách v meste – polopodzemné kontajnery. Rozpočet mesta 2022: 0 € Predpokladané náklady na polopodzemné kontajnery: 150 000 € |
| 24 | Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Družstevnej a dobudovanie parkovacích miest popri cintorínskom múre | Rozpočet mesta na rok 2023 - | Potreba spracovania PD na dobudovanie parkovacích miest ako pokračovanie 1.etapy – existujúce parkovacie miesta pri cintoríne. Nedostatočná kapacita parkovania v čase pohrebov. Asfaltácia miestnej komunikácie. |  |
| 25 | Stavebná úprava ulice Osloboditeľov | Rozpočet mesta na rok 2023 - | Potreba spracovania PD na kompletnú rekonštrukciu, stavebnú úpravu ulice Osloboditeľov. |  |
| 26 | Vybudovanie detského dopravného ihriska | Rozpočet mesta na rok 2022 -2023 + iné zdroje | Vybudovanie detského dopravného ihriska v areály Základnej školy na Moskovskej ulici – realizácia v prípade získania iných finančných zdrojov |  |
| 27 | Stavebná úprava komunikácie na Slnečnej ulici vrátane riešenia oporného múra a parkovania | Rozpočet mesta na rok 2022 -2023 | Riešenie parkovania na Slnečnej ul. + úprava miestnej komunikácie pri rodinných domoch č.47-58 vrátane opravy oporného múra. |  |
| 29 | Bike park – 2.etapa | Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2021-2027 z fondov EÚ, ŠR a z rozpočtu mesta | Vybudovanie objektu SO.02 – Detský pumptrack s príslušenstvom. Investícia je spojená s prekládkou stĺpov a vedenia vysokého napätia. |
| 30 | Cyklotrasy v extraviláne mesta Spišská Belá a jeho okolí | Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2021-2027 z fondov EÚ, ŠR a z rozpočtu mesta | Vypracovanie projektových dokumentácií. |
| 31 | Dobudovanie súvisiacej doplnkovej infraštruktúry k cyklochodníkom | Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2021-2027 z fondov EÚ, ŠR a z rozpočtu mesta | Dobudovanie záchytného parkoviska pri bike parku, toaliet, sčítačov pre cyklistov, odpočívadiel, altánkov, vyhliadkovej veže a iných atrakcií popri cyklochodníkoch v okolí Belianskeho rybníka. |
| 32 | Rekonštrukcia budovy ZUŠ Spišská Belá (Zimná 12) | Rozpočet mesta na rok 2022 -2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ spolu s vypracovaním rozpočtu stavebných prác. |
| 33 | Urbanisticko - architektonická štúdia areálu ZŠ M.R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá | z rozpočtu mesta na rok 2021,2022 - | Vypracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie celého areálu ZŠ na Štefánikovej 19, vrátane zvýšenia kapacity vyučovacích priestorov pre spojenie 1. a 2. stupňa školy a pre odborné učebne, vyriešenie parkovanie osobných áut, oplotenie školského areálu a komplexne vyriešenie celého územia (spevnené plochy, chodníky, komunikácie, zeleň a pod.) |
| 34 | Urbanisticko - architektonická štúdia areálu ZŠ J. M. Petzvala Moskovská 20, Spišská Belá | z rozpočtu mesta na rok 2022 - | Vypracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie celého areálu ZŠ na Moskovskej 20 (jedáleň, športoviská,...) |
| 35 | Vybudovanie vodozádržných opatrení v meste Spišská Belá | MŽP SR, OP Kvalita ŽP z fondov EÚ, ŠR a z rozpočtu mesta | Vodozádržné opatrenia v areály ZŠ Petzvala v Spišskej Belej a na Tatranskej ulici v zmysle spracovanej PD. |
| 36 | Postupná rekonštrukcia chaty Fľak (Tatranská Kotlina) | z rozpočtu mesta | Stavebná úprava vnútorných priestorov chaty na Fľaku (pôvodnej horárne) – postupná rekonštrukcia. |

Poznámka:

Poradové číslo akcie/projektu je orientačné, neurčuje jeho prioritu, realizovateľnosť.